АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального района

Исаклинский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2020  №  166

с. Исаклы

О подготовке к пропуску

паводковых вод на территории

муниципального района

Исаклинский в 2020 году.

В целях своевременной и качественной подготовки к пропуску паводковых вод, сохранности жилых домов, гидротехнических сооружений, мостов, газопроводов, средств связи и электропередач, зданий и сооружений, предприятий и других материальных ценностей от затопления и подтопления паводковыми водами в весенний период 2020 года, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании проведенных согласований, Администрация муниципального района Исаклинский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Создать при Администрации муниципального района Исаклинский противопаводковую комиссию по обеспечению подготовки к пропуску весенних паводковых вод в 2020 году (приложение № 1).

- Утвердить план мероприятий по подготовке к пропуску весенних паводковых вод на территории муниципального района Исаклинский в 2020 году (приложение № 2).

- Предложить руководителям учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности:

  - - обеспечить выполнение утвержденных администрацией муниципального района Исаклинский мероприятий по подготовке к пропуску весенних паводковых вод в установленные сроки;

  - - своими силами и за счет своих средств организовать защиту находящихся в ведении мостов, дорог, линий связи и электропередач, гидротехнических сооружений и других объектов.

- Рекомендовать главам сельских поселений:

  - - в срок до 5 марта 2020 года рассмотреть и утвердить мероприятия по подготовке к безаварийному пропуску весенних паводковых вод, создав при администрациях сельских поселений комиссии;

  - - установить контроль за состоянием ледового покрова на реках и водоемах, обратив особое внимание на своевременное прекращение движения пешеходов по льду;

  - - оказать содействие руководителям сельскохозяйственных предприятий в обеспечении запасов и завоза кормов для скота;

  - - предусмотреть на случай подтопления домов в населенных пунктах, эвакуацию населения из затопляемых мест, размещение и обеспечение предметами первой необходимости, а также домашних животных, размещение и обеспечение кормами.

- Муниципальному казенному учреждению «Исаклинское Сельхозуправление» (Семенову Д.Н.) разработать и осуществить мероприятия по подготовке к пропуску весенних паводковых вод, для сельскохозяйственных предприятий предусмотреть мероприятия по эвакуации сельскохозяйственных животных из производственных помещений в случае подтопления паводковыми водами, определить подробный перечень предстоящих работ по каждому объекту, конкретных исполнителей с указанием срока выполнения работ.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Исаклинский.

7.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   первого заместителя Главы муниципального района Исаклинский Иванова А.П.

Глава  муниципального

района Исаклинский                                                                          В.Д. Ятманкин

# Приложение № 1 к постановлению

# Администрации муниципального

# района Исаклинский от 26.02.2020г. № 166

## Противопаводковая комиссия

по обеспечению подготовки к пропуску весенних паводковых вод в 2020 году

при Администрации муниципального района Исаклинский

| № п/п | Занимаемая должность | Должность по ГО и ЧС | Ф.И.О. | Служебные телефоны | Адрес электронной почты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глава муниципального района Исаклинский, председатель комиссии | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ муниципального района Исаклинский | Ятманкин Валерий Дмитриевич | 8-84654-21636 | isakadm @samtel.ru |
| 2 | Первый заместитель Главы муниципального района Исаклинский, заместитель председателя комиссии | Заместитель председателя комиссии по ЧС и ОПБ муниципального района Исаклинский | Иванов Александр Павлович | 8-84654-21496 | ap.ivanov @mail.ru |
| 3 | Руководитель МКУ «Исаклинское Сельхозуправление» | Заместитель председателя комиссии по ЧС и ОПБ муниципального района Исаклинский | Семенов Дмитрий Николаевич | 8-84654-22077 | usx.isakly @yandex.ru |
| 4 | Начальник пожарно-спасательной части № 118 | Заместитель председателя комиссии по ЧС и ОПБ муниципального района Исаклинский | Иванов Алексей Владимирович | 8-84654-22374 | 118psch @samtel.ru |
| 5 | Заместитель Главы, руководитель управления экономического развития инвестиций и финансами администрации муниципального района Исаклинский | Председатель комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики муниципального района Исаклинский | Макаров Владимир Константинович | 8-84654-21232 | rayfo@samtel.ru |
| 6 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства муниципального района Исаклинский | Председатель эвакоприёмной комиссии муниципального района Исаклинский | Власов Александр Викторович | 8-84654-22346 | vlasovAV.isak @mail.ru |
| 7 | Главный специалист по делам ГО ЧС администрации муниципального района Исаклинский | Секретарь комиссии по ЧС и ОПБ муниципального района Исаклинский | Яшин Александр Иванович | 8-84654-21270 | goisakl@mail.ru |
| 8 | Начальник Исаклинского дорожно – эксплуатационного управления | Член комиссии по ЧС и ОПБ муниципального района Исаклинский | Кутиков Виталий Алексеевич | 8-84654-22049 8-84654-21894 | isakl@gkp-asado.ru |
| 9 | Главный врач ГБУЗ СО «Исаклинская ЦРБ» | Член комиссии по ЧС и ОПБ муниципального района Исаклинский | Хаметов Равиль Зиннюрович | 8-84654-21179 8-84654-22219 | isakcrb@samtel.ru |
| 10 | Начальник ОМВД РФ по Исаклинскому району | Член комиссии по ЧС и ОПБ муниципального района Исаклинский | Малашин Вячеслав Анатольевич | 8-84654-21143 8-84654-21002 | isakrovd@mail.ru |
| 11 | Начальник Исаклинских районных электрических сетей, «Самарские распределительные сети» филиал ОАО МРСК-Волги | Член комиссии по ЧС и ОПБ муниципального района Исаклинский | Ежов Александр Сергеевич | 8-84654-21160 | EzhovAS @samara.mrsk-volgi.ru |
| 12 | Начальник Исаклинского участка СЭС ЗАО «ССК-Самарская сетевая компания» | Член комиссии по ЧС и ОПБ муниципального района Исаклинский | Васильев Василий Петрович | 8-84654-21316 8-84654-21281 | SSK_R13 @ssk63.ru |
| 13 | Начальник Отделения № 7 Исаклы Межрайгаз Сергиевск ООО «СВГК» | Член комиссии по ЧС и ОПБ муниципального района Исаклинский | Гарифуллин Гамиль Замильевич | 8-84654-21093 | EmelianovSA @svgc.ru |
| 14 | Директор ООО «СовМежХоз» | Член комиссии по ЧС и ОПБ муниципального района Исаклинский | Харымова Мария Геннадьевна | 8-84654-21445 | sovmejhoz @rambler.ru |
| 15 | Инженер-куратор линейного технического участка с. Исаклы, Похвистневский МЦТЭТ, Самарский филиал ПАО Ростелеком. | Член комиссии по ЧС и ОПБ муниципального района Исаклинский | Семенов Сергей Владимирович | 8-84654-22462 8-84654-22001 | s.semenov@ samara.volga.rt.ru |
| 16 | Председатель совета Исаклинского РайПО | Член комиссии по ЧС и ОПБ муниципального района Исаклинский | Егорова Валентина Алексеевна | 8-84654-22222 8-84654-21853 | raypo@samtel.ru |

Приложение № 2 к постановлению

Администрации муниципального

района Исаклинский от 26.02.2020г. № 166

### План мероприятий

по подготовке к пропуску весенних паводковых вод в 2020 году.

| №№ | Мероприятия | Сроки исполнения | Наименование организаций, ответственных за исполнение | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационная работа противопаводковой комиссии |
| 1. | Заседание противопаводковой комиссии. | Еженедельно, во время прохождения паводка. | Администрация муниципального района | Иванов А.П. |
| 2. | Контроль за выполнением решений противопаводковой комиссии, заслушивание членов противопаводковой комиссии, руководителей предприятий, организаций и хозяйств района по вопросу подготовки и проведения паводка. | Ежедневно. | Администрация муниципального района. | Яшин А.И. |
| 3. | Уточнить количество населения, дворов подпадающих в зону возможного затопления в период весеннего половодья 2020 года | До 5 марта | Сельские поселения. | Главы сельских поселений. |
| Организация противопаводковых мероприятий |
| 1. | Наладить тесную взаимосвязь паводковых комиссий всех уровней для безаварийного прохождения паводковых вод. | До 5 марта. | Сельские поселения. | Главы сельских поселений. |
| 2. | Назначить ответственных лиц за безаварийное функционирование закреплённых на период паводка находящихся на балансе сельских поселений гидротехнических сооружений. | До 5 марта. | Сельские поселения. | Главы сельских поселений |
| 3. | Круглосуточное дежурство на гидротехнических сооружениях, реках, прудах, постоянное наблюдение за подъёмом уровня вод. | Во время прохождения паводка. | Сельские поселения. | Главы сельских поселений |
| 4. | Организация круглосуточного дежурства в администрациях сельских поселений в период обильного снеготаяния и прохождения паводка на реках. | Во время прохождения паводка. | Сельские поселения. | Главы сельских поселений |
| 5. | Очистка водопропускных труб в населенных пунктах и на автомобильных дорогах района. | До 15 марта. | Исаклинское ДЭУ, Администрации сельских поселений. | Кутиков В.А. Главы сельских поселений. |
| 6. | Доведение до населения порядка действий при подтоплении территорий, домов, при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. | До 10 марта. | Сельские поселения. | Главы сельских поселений. |
| 7. | Обеспечение своевременного информирования и оповещения населения об угрозе подтопления населённых пунктов. | Во время прохождения паводка. | Сельские поселения. | Главы сельских поселений |
| 8. | Очистка помещений, складов, территорий от снега. | До 10 марта. | Организации и предприятия района. | Руководители организаций. |
| 9. | Обеспечение сохранности гидротехнических сооружений, дорог, мостов. | Во время прохождения паводка. | Сельские поселения, Исаклинское ДЭУ. | Главы сельских поселений, Кутиков В.А. |
| 10. | Создание запасов продовольствия. | До 10 марта. | Исаклинское РайПО. | Егорова В.А. |
| 11. | Создание запаса кормов на весь период паводка. | До 10 марта. | Сельскохозяйственные предприятия района. | Руководители предприятий. |
| 12. | Заключить договора с организациями и предприятиями на поставку инженерной техники, автомобилей, автобусов на период проведения паводка. | До 10 марта | Сельские поселения. | Главы сельских поселений |
| 13 | Проведение командно-штабной тренировки по теме: «Организация органов управления муниципального звена ТП РСЧС в период половодья и паводков». | Февраль - март | Администрация муниципального района, ЕДДС муниципального района Исаклинский | Иванов А.П., Яшин А.И., Сидоров Л.Г. |
| Мобилизация техники и транспорта на период паводка |
| 1. | Автокран – дежурный, 1ед. | С 10 марта | ОАО «Исаклинская ПМК» | Осипов В.М. |
| 2. | Бульдозер, 1 ед. | С 10 марта | Исаклинское ДЭУ | Кутиков В.А. |
| 3. | Погрузчик, 1 ед. | С 10 марта | Исаклинское ДЭУ | Кутиков В.А. |
| 4. | Автомобили самосвалы, 2 ед. | С 10 марта | Исаклинское ДЭУ | Кутиков В.А. |
| 5. | Экскаватор, 1 ед. | С 10 марта | ООО «СовМежХоз» | Харымова М.Г. |
| 6. | Водооткачивающая техника, 1 ед. | С 10 марта | ООО «СовМежХоз» | Харымова М.Г. |
| 7 | Автобусы, 2 ед. | С 10 марта | МУП «Служба единого заказчика Администрации муниципального района Исаклинский» | Свистунов М.В. |